FiberPaper: Exploration und prototypische Implementierung von Papier mit eingebetteten Lichtleitern

Hintergrund

TODO

Zielsetzung der Arbeit

TODO

Konkrete Aufgaben

Einarbeitung und Literaturrecherche (2 Wochen)

Evaluation: Papier schöpfen, Fasern einbetten, Anschlüsse basteln (2-3 Wochen)

(Anmeldung)

LED-Elektronik basteln (2 Wochen)

Touch-Funktion (1 Woche, optional)

Demo-Anwendung (1 Woche)

Bachelorarbeit schreiben (2 Wochen)

Erwartete Vorkenntnisse

Grundkenntnisse Elektronik

handwerkliche Fähigkeiten

Weiterführende Quellen

Wimmer (2010) FlyEye

TEI Conference Proceedings

CHI Conference Proceedings

UIST Conference Proceedings

Hackaday.io